**회 의 록**

**1. 회의개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2023-07-15 | 장소 | 자택 |
| 작성자 | 이서연 | 작성일 | 2023-07-15 |
| 참석자 | 전원 | | |
| 안건 | 29주차 한 일 정리 및 다음주 할 일 | | |

**2. 회의내용**

|  |  |
| --- | --- |
| 회의내용 | 1. 29주차 한 일 정리   박재우    이서연    정롭비     1. 다음 주 할 일 (30주차)   박재우   * 방 마다 VIVOX채널 분리 * Stage Scene 4개 제작 * Sound   이서연   * 그림자 구현 * 그 외 UI수정 및 대기실 Scene구현완료 * (선택)다른Player체력바 UI   정롭비   * IOCP 최적화 및 버그 수정 * 몬스터 동기화   공통   * 병합작업 및 버그수정 |
| 결정사항 | 7/20 병합 후 향후일정 결정 |
| 향후일정 | 7/20회의 |
| 특이사항 | 없음 |